IcodLife

/ Sou Doutor

Plano de Negócio Atualizado

Versão 7  ·  Junho 2026

Plataforma Digital Integrada de Saúde com IA

# 1. Visão Geral do Produto

O IcodLife é uma plataforma digital de saúde completa que conecta pacientes e médicos em um ecossistema integrado. Composta por três produtos interdependentes, a plataforma oferece gestão de saúde personalizada com inteligência artificial, telemedicina, prontuário eletrônico e ferramentas clínicas para médicos.

| App Mobile (Paciente) | Web Paciente | Web Médico (Sou Doutor) |
| --- | --- | --- |
| React Native + Expo Gestão pessoal de saúde Dados vitais + histórico | Next.js 14 Dashboard + download prontuário Push notifications FCM | Next.js 14 Agenda + prontuário clínico Receitas + financeiro |

# 2. Status Atual — Sprints Concluídas

O produto encontra-se em fase de MVP avançado com 19 sprints concluídas. Abaixo o histórico de entregas:

| Sprint | Tema | Funcionalidades Entregues |
| --- | --- | --- |
| 1–4 | Base & Auth | Monorepo pnpm, NestJS, Next.js, Prisma/PostgreSQL, JWT, perfil de usuário, Keycloak |
| 5–8 | Core Clínico | Consultas, medicamentos, exames de sangue (IA), vacinas, ciclo menstrual, família |
| 9–10 | Composição Corporal | Evolução de peso/IMC, % gordura, massa muscular, IMC história |
| 11–12 | App Médico | apps/doutor: agenda, prontuário paciente, histórico clínico, export PDF inicial |
| 13 | Pressão Arterial | Módulo BP completo: leituras, classificação JNC8, gráficos, fatores de risco |
| 14 | Glicemia / Diabetes | GlucoseReading com 6 contextos, HbA1c, alertas automáticos, zonas glicêmicas |
| 15 | Telemedicina + Doutor Pro | WebSocket TelemedicineRoom, agenda médica, receitas, pedidos de exame, financeiro |
| 16 | Push FCM | Firebase Cloud Messaging, DeviceToken model, SW web, hooks mobile, notificações push |
| 17 | App Mobile Expo | DashboardScreen, AppointmentsScreen, MedicationsScreen, HistoryScreen, NotificationsScreen, navegação bottom-tabs |
| 18 | Dados Vitais Mobile | BloodPressureScreen + GlucoseScreen com gráficos SVG nativos, MiniLineChart, classificação clínica |
| 19 | Prontuário Digital | PDF com assinatura digital HMAC-SHA256, QR Code de verificação, endpoint público de validação, download mobile + web |

# 3. Stack Técnica

| Camada | Tecnologia | Observação |
| --- | --- | --- |
| API | NestJS 10 + TypeScript | Porta 3001, módulos por domínio |
| Banco | PostgreSQL 16 + Prisma 5.22 | Docker porta 5434, schema versionado |
| Web Paciente | Next.js 14 App Router | Porta 3000, Tailwind CSS |
| Web Médico | Next.js 14 App Router | Porta 3002, interface clínica |
| Mobile | React Native + Expo SDK 51 | iOS + Android, react-navigation |
| Estado (Mobile) | Zustand + AsyncStorage | Persistência de sessão |
| Tempo Real | Socket.io (WebSocket) | Chat + sala de telemedicina |
| Push | Firebase FCM + expo-notifications | Web (SW) + iOS/Android |
| Storage | MinIO (S3-compatible) | Upload de exames e fotos |
| PDF | PDFKit + QRCode + HMAC-SHA256 | Prontuário digital assinado |
| IA | Claude API (Anthropic) | HealthBot, análise de exames |
| Auth | JWT + Keycloak (opcional) | 2FA, SSO corporativo |
| Infra | Docker Compose + pnpm workspaces | Monorepo, CI/CD GitHub Actions |

# 4. Funcionalidades Implementadas

## 4.1 Plataforma do Paciente

- Autenticação e perfil (nome, CPF, tipo sanguíneo, alergias, contato de emergência)

- Dashboard com score de saúde, próxima consulta, medicamentos do dia e acesso rápido

- Consultas: agendamento, cancelamento, telemedicina com botão de videochamada

- Medicamentos: timeline por período (Manhã/Tarde/Noite), registro de tomada, alerta de estoque

- Histórico agregado: pressão, glicemia, consultas passadas, vacinas e exames

- Pressão arterial: gráficos sistólica+diastólica, classificação JNC8, filtro por período

- Glicemia: 6 contextos (jejum, pré/pós-refeição, exercício, aleatório), zonas de risco, HbA1c

- Prontuário digital: geração de PDF com assinatura HMAC-SHA256, QR Code de verificação LGPD

- Exames de sangue: upload de PDF, análise automática por IA, flags de risco

- Vacinas: calendário PNI, registro de doses, próxima dose

- Cirurgias: histórico para paciente e familiares

- Ciclo menstrual: ciclos, log diário de sintomas, humor, temperatura

- Família: cadastro de membros, convites via e-mail, histórico compartilhado

- Oftalmologia: exame visual, histórico de prescrições

- Composição corporal: peso, IMC, % gordura, massa muscular, série histórica

- Estilo de vida: tabagismo, álcool, exercício, sono, stress, ocupação

- HealthBot: chat com IA de saúde (Claude API) para orientação geral

- Notificações push: FCM web + mobile, lembretes de medicamento e consulta

- Compartilhamento de prontuário: tokens temporários com nível de acesso e validade

## 4.2 Plataforma Médica (Sou Doutor)

- Perfil médico: CRM, especialidades, currículo, planos de saúde atendidos

- Agenda: horários de trabalho por dia da semana, bloqueios, slots configuráveis

- Consultas: visualização da agenda do dia, agendamento de pacientes

- Prontuário online: acesso ao histórico clínico do paciente vinculado

- Prescrições digitais: receitas com itens, diagnóstico, validade

- Pedidos de exame: solicitações com urgência e orientações clínicas

- Funcionários: cadastro da equipe (secretária, enfermeiro), status

- Financeiro: caixa de entradas e saídas, por método de pagamento

- Chat em tempo real: WebSocket com pacientes vinculados

- Telemedicina: sala virtual, controle de status (waiting/active/ended)

# 5. Modelo de Negócio

## 5.1 Segmentos de Clientes

B2C — Pacientes individuais que desejam centralizar seu histórico de saúde, monitorar dados vitais e se comunicar com médicos de forma digital.

B2B — Médicos, clínicas e operadoras de saúde que precisam de uma plataforma de gestão clínica com telemedicina e prontuário eletrônico.

## 5.2 Proposta de Valor

| Para Pacientes | Para Médicos |
| --- | --- |
| Toda a saúde em um único lugar — consultas, medicamentos, exames, vacinas, dados vitais e prontuário acessível em qualquer dispositivo. | Ferramenta clínica completa sem mensalidade por módulo — agenda, prontuário, receitas, exames, financeiro e telemedicina integrados. |

## 5.3 Fluxos de Receita Planejados

- Freemium paciente: acesso básico gratuito, funcionalidades premium por assinatura (R$19,90/mês)

- Plano Pro médico: por médico/mês (R$99–R$199/mês) com volume ilimitado de pacientes

- Plano Clínica: multi-usuário com agenda centralizada, financeiro e funcionários

- White-label B2B: plataforma licenciada para operadoras e hospitais

- Marketplace de saúde: agendamento com médicos cadastrados (comissão por consulta)

## 5.4 Diferenciais Competitivos

- Prontuário com assinatura digital (HMAC-SHA256 + QR Code) — verificável offline

- IA integrada para análise de exames e chatbot de orientação em saúde

- Monorepo: web (paciente), web (médico) e mobile no mesmo código — velocidade de entrega

- Conformidade LGPD by design: consentimentos, auditoria, anonimização, DSAR

- Código proprietário com arquitetura escalável (NestJS + Prisma + PostgreSQL)

# 6. Roadmap — Próximas Sprints

| Sprint | Tema | Escopo |
| --- | --- | --- |
| 20 | Telemedicina Mobile | TelemedicineWaitingScreen, WebRTC via WebView (Jitsi/Daily.co), notificação FCM 'médico disponível' |
| 21 | Share Prontuário Mobile | ShareProntuarioScreen: criar link temporário, listar shares ativos, QR Code na tela para médico escanear |
| 22 | Doutor Web Pro | Timeline de saúde do paciente, gráficos BP + glicemia inline, comparativo de exames ao longo do tempo |
| 23 | Testes & CI/CD | Playwright (web/doutor), Detox (mobile), GitHub Actions pipeline com cobertura de código |
| 24+ | Marketplace | Busca de médicos por especialidade + cidade, agendamento online, avaliações, pagamento integrado |

# 7. Indicadores de Progresso Técnico

| Indicador | Quantidade | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Módulos NestJS (API) | 28 módulos | auth, users, appointments, medications, blood-pressure, glucose, export, prontuario, push, telemedicine, doctor, doctor-agenda, financeiro, chat e outros |
| Modelos no banco | 35+ tabelas | User, Appointment, Medication, BloodPressureReading, GlucoseReading, ExamResult, Doctor, ChatRoom, TelemedicineRoom, DeviceToken e outros |
| Telas Mobile | 18 telas | Login, Register, Dashboard, Appointments, Medications, History, Notifications, BloodPressure, Glucose, Prontuario, Records, HealthChat, Profile, Vaccines, Menstrual, Family, Vida, Vida |
| Sprints concluídas | 19 sprints | Cobrindo do setup inicial ao prontuário digital com assinatura |
| Apps no monorepo | 4 apps | api (NestJS), web (Next.js), doutor (Next.js), mobile (Expo) |

# 8. Conformidade e Segurança

O IcodLife foi desenvolvido com conformidade LGPD (Lei 13.709/2018) desde o design:

- Consentimentos granulares: terms_of_use, data_processing, data_sharing_b2b, marketing

- Auditoria: tabela AuditLog com ação, recurso, usuário, IP e timestamp para todo evento

- Soft delete: campo deletedAt em modelos sensíveis (não exclui fisicamente dados do usuário)

- Dados sensíveis: marcados no schema com comentários LGPD; CPF único e indexado

- Assinatura digital de prontuários: HMAC-SHA256 com JWT_SECRET, validade 1 ano

- Sessões: controle de refresh tokens com IP, device info e expiração

- HTTPS: produção exige certificado TLS; desenvolvimento via HTTP local

- DSAR (Direito de Acesso): endpoints para exportação e exclusão de dados do titular

# 9. Próximos Passos Imediatos

Para finalizar o setup do ambiente de desenvolvimento e viabilizar a primeira demonstração ao vivo:

- Preencher credenciais Firebase nos arquivos .env (FCM push notifications)

- Configurar variável API_URL para geração correta da URL no QR Code dos PDFs

- Executar npx expo install expo-file-system expo-sharing em apps/mobile

- Testar fluxo completo: registro → dashboard → agendamento → medicamento → prontuário PDF

- Iniciar Sprint 20 (Telemedicina Mobile) para fechar o ciclo consulta-telemedicina

- Definir estratégia de monetização e pricing para lançamento beta

IcodLife · Plataforma Digital de Saúde · Confidencial · Junho 2026